Приложение № 1 к приказу

от ___________  № ___________

ИЗВЕЩЕНИЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса цен на право заключить договор на выполнение работ  по текущему ремонту помещений  в нежилом здании ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья»

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»;

Местонахождение: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка;

Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15

Тел: 8 (391) 263-88-35

Факс: 8 (391) 263-88-37;

адрес электронной почты: lagavia@mail.ru;

контактные лица:  Логачева Юлия Леонидовна

Способ закупки: запрос цен. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи с чем Заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ  по текущему ремонту помещений  в нежилом здании ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья».

Характеристики выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба нежилому зданию ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья.

Работы должны соответствовать требованиям настоящей документации, локально-сметному расчету, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком в объеме согласно Приложению № 1, которое является  неотъемлемой частью настоящей документации.

Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии на результат работ (качества работ) указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является  неотъемлемой частью настоящей документации.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

При выполнении работ, являющихся предметом закупки необходимо руководствоваться требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, пом. № 9.

Работы должны быть выполнены в течение 7 дней со дня получения Подрядчиком заявки от Заказчика.

Срок предоставления гарантии качества работ:

а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах в срок, установленный Заказчиком с момента уведомления заказчиком подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующее уменьшение установленной цены;

- возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации:

- 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

Сведения о начальной цене договора: 460 778, 52 рубля.

Участник закупки указывает общую стоимость выполнения работ с учетом всех расходов Подрядчика, в том числе на уплату налогов, сборов, командировочных расходов, доставки, отгрузки, стоимости строительных материалов и устанавливаемого оборудования, стоимости пусконаладочных работ и других обязательных платежей.

Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается.

Порядок оплаты: Оплата производится по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры  на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: извещение о настоящей закупке приравнивается к документации, извещение–документация предоставляется на сайтах: www.zakupki.gov.ru, www.fkpakras.ru или по адресу 660022, Красноярский край, г. Красноярск,                           ул. Аэровокзальная, 24, пом.15 (плата за предоставление документации не установлена).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 660022, Красноярский край, г. Красноярск,                 ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15.

Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с 25.09.2013 по 28.09.2013, в рабочие дни с ______________ до _____________ и с ___________ до ___________________.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: 660022, Красноярский край,                  г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: 29.09.2013.

Требования к участникам закупки: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд»;

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки:

Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в срок, установленный в настоящем извещении, по утвержденной форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей требованиям настоящего извещения, такая заявка комиссией не рассматривается и отклоняется как несоответствующая требованиям извещения о проведении запроса цен.

Все листы заявки на участие в запросе цен (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе цен (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Ненадлежащее исполнение участником закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящем извещении.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время до окончания срока подачи на участие в запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен не должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов (для юридических лиц);

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен:

а) копии документов и/или сведения, подтверждающие:

-  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:

Заявка на участие в запросе цен  подается участником закупки в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается «Заявка на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение работ  по текущему ремонту помещений  в нежилом здании ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья». Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен предоставляется участником закупки Заказчику  в письменной форме по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15, начиная со следующего дня за днем размещения на официальном сайте в сети Интернет извещения о запросе цен.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе цен по одному лоту при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Заявка, поданная после окончания срока подачи заявок, возвращается Участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем ее вручения Участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от  проведения процедуры закупки: не позднее чем за  1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок его предоставления:  5% начальной цены договора, что составляет 23 038,93 рубля.

Для участия в запросе цен участник закупки обязан перечислить по следующим реквизитам денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора по следующим реквизитам:

Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья»

ИНН/КПП 2411022406 /241101001

Банк получателя: Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Красноярске

р/счет № 40502810713010125689

кор. счет № 30101810600000000704

БИК 040407704

ОГРН 1027739048204

В назначении платежного поручения участником закупки указывается наименование закупки: «выполнение работ  по текущему ремонту помещений  в нежилом здании ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья».

В случае отсутствия наименования закупки либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, считается не предоставленным.

Денежные средства должны быть перечислены до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

Вместе с заявкой на участие в закупке участник закупки представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения).

Порядок возврата обеспечения заявки:

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:

1)	принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

2)	поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

3)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5)	подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

6)	со дня заключения договора победителю процедуры закупки;

7)	со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

8)	со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по закупке не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9)	со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;

10)	со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику;

11) со дня заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в процедуре закупки, такому участнику;

12) со дня подписания протокола закупки – участнику закупки, не принявшему участие в процедуре закупки;

13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не требуется.

Исполняющий обязанности

генерального директора                                                                                                   О.Н. Железников

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ  по текущему ремонту помещений  в нежилом здании

ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья»

|  | Перечень основных данных и требований |  |  | Основные данные и требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Предмет запроса предложений |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в нежилом здании ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» Виды и объёмы выполняемых работ предусмотрены в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. |  |  |
|  | 2. Характеристика места расположения объекта. |  |  | Место выполнения работ: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, пом. № 9. |  |  |
|  | 3.Требования к срокам выполнения работ |  |  | Работы должны быть выполнены в течение 20 дней со дня получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика. Сроки выполнения работ определяются календарным графиком (графиками) производства работ, предоставляемым Подрядчиком по форме, согласно Приложению №2 к настоящему техническому заданию после получения Подрядчиком заявки (заявок) Заказчика. |  |  |
|  | 4.Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ |  |  | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, работы должны соответствовать действующим нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. Качество работ участника закупки должно соответствовать нормативным требованиям. Технология и качество выполнения работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящей закупки, локально-сметным расчетом, графиком производства работ. Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть представлены Заказчику в процессе выполнения работ. Подрядчик должен передать Заказчику всю документацию (акт рабочей комиссии о производстве строительного контроля и окончательной приемке работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование). Работы должны быть выполнены Подрядчиком, привлечение субподрядчиков Подрядчиком возможно по согласованию с Заказчиком. |  |  |
|  | 5.Требования к документам, предоставляемым по окончанию работ |  |  | Акты приемки выполненных работ КС-2, КС-3 предоставляются Подрядчиком в указанный в договоре срок. |  |  |
|  | 6.Требования к результатам работ |  |  | Работы выполняются в соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием, графиком производства работ и положениями документации по запросу предложений. Объёмы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом выражении определенным по форме КС-2. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок с Заказчиком устранить выявленные недостатки. Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке и освидетельствованию, а также иных документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к указанным документам и/или выполненным работам. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, после чего Стороны проводят повторную приемку работ. Соответствующий конкретной приемке акт подписывается после их устранения Подрядчиком. |  |  |
| 8.Требования к безопасности выполняемых работ |  |  | Подрядчик обеспечивает безопасность: - действий на объекте и прилегающей территории; - для сотрудников и посетителей; - природной среды, а так же объекта в целом, в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», и предоставление временных зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (в т.ч. временные ограждения, предупреждающие таблички и др.). Подрядчик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех участников. Подрядчик приказом назначает ответственное лиц(о) на объекте за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих норм и правил. Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами. |  |  |  |
| 9. Обеспечение материалами и изделиями для производства работ |  | Подрядчик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе выполнения работ. |  |  |  |  |
| 10. Экологические требования по охране окружающей среды |  | Согласно действующему экологическому законодательству РФ. |  |  |  |  |

Приложение № 1 к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт помещений в нежилом здании ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья»

| № п.п. | Перечень дефектов и выполняемых работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование позиций |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт женской туалетной комнаты |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5054 50.54/100 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5054 50.54/100 |
|  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,1895 |
|  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала | м2 | 50,54 |
|  | Демонтаж покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,091 9,1/100 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,091 9,1/100 |
|  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,04095 40,95/1000 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм | м2 | 9,282 |
|  | Установка унитазов с инсталляцией | 10 компл. | 0,1 1/10 |
|  | Унитаз подвесной VitrA 9773B003-1178, Normus, сиденье, металлические петли, инсталляция, панель хром глянцевая | компл | 1 |
|  | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 1/10 |
|  | Раковина "Cubito" белая 55 см, Jika |  | 1 |
|  | Смеситель | шт | 1 |
|  | Зеркало | шт | 1 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 2/100 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0406 (1.75*1.16)*2/100 |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом | шт. | 2 |
|  | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0756 (0,9*2,1)*4/100 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0756 (0,9*2,1)*4/100 |
|  | Дверной блок " ДКрафт" AKVADOR (полотно+коробка) | компл | 4 |
|  | Установка клапана обратного на узел подпитки системы отопления от системы холодного водоснабжения диаметром 20 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Клапаны обратные В-В размером 1/2" | шт. | 1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,34 (8+20+6)/100 |
|  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,08 8/100 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,008 8/1000 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,05 5/100 |
|  | Гофротруба Ф 15 мм | м | 5 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,05 5/100 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,15 15/100 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 (5+15)/1000 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,06 6/100 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,006 6/1000 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 2/100 |
|  | Выключатель с/п 1 кл | шт | 2 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 2/100 |
|  | Выключатель с/п 2 кл | шт | 2 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
|  | Розетка штепсельная двойная |  | 1 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,05 (3+2)/100 |
|  | Светильник ЛПО 4х18 - CSVT ЭПРА | шт | 3 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,02 2/100 |
|  | Пылевлагозащищенный накладной светильник НПО11-100-03 белый | шт | 2 |
|  | Коробка распр. откр. пр. РЕ 120008 85х85х40 IP51 6 вводов | шт | 3 |
| Раздел 2. Ремонт мужской туалетной комнаты |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2073 20,73/100 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2073 20,73/100 |
|  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,0777 |
|  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала | м2 | 20,73 |
|  | Разборка покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,035 3,5/100 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,035 3,5/100 |
|  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,01575 15,75/1000 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм | м2 | 3,57 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 1/10 |
|  | Унитаз компакт. Ст.Оскол "Эльдорадо" | шт | 1 |
|  | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 1/10 |
|  | Раковина "Cubito" белая 55 см, Jika | шт | 1 |
|  | Смеситель | шт | 1 |
|  | Зеркало | шт | 1 |
|  | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 (0,9*2,1)/100 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 (0,9*2,1)/100 |
|  | Дверной блок " ДКрафт" AKVADOR (полотно+коробка) | компл. | 1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,08 (4+2+2)/100 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,04 4/100 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,004 4/1000 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,015 1,5/100 |
|  | Гофротруба Ф 15 мм | м | 1,5 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,015 1,5/100 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,005 0,5/100 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,002 (1,5+0,5)/1000 |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,02 2/100 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,002 2/1000 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
|  | Выключатель с/п 1 кл | шт | 1 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
|  | Розетка штепсельная двойная | шт | 1 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,01 1/100 |
|  | Светильник ЛПО 4х18 - CSVT ЭПРА | шт | 1 |
| Раздел 3. Замена дверных и оконных блоков |  |  |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 3/100 |
|  | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,1951 (104,6+90,5)/1000 |
|  | Дверь противопожарная металлическая | шт | 1 |
|  | Дверь входная металлическая утепленная ДУ 23-15 | шт | 1 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,035 (1,75*2)/100 |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99) | шт. | 1 |
| Раздел 4. Устройство подвесного потолка в туалетных комнатах |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1266 12,66/100 |
|  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 13,04 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Основные технические требования к работам, являющимся предметом запроса предложений.

1. Работы должны вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Участник размещения заказа обязан:

а) Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе:

- ответственных лиц по электрохозяйству 4-5 групп допуска в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N163) и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6), прошедших ежегодную аттестацию;

- сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- мастеров-сварщиков в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. N 72), прошедших аттестацию;

- монтажников и стропальщиков, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. постановлением Минтруда РФ от 20 марта 1998 г. N 16), имеющих допуск.

2. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

3. При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

4. Подрядная организация при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в техническом задании Заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании, предварительно согласованных с Заказчиком.

5. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. Все применяемые материалы и оборудование должны на дату приемки объекта в эксплуатацию иметь необходимые сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6. Условия выполнения работ:

Подрядная организация должна обеспечить объект всеми видами материально-технических и людских ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные графиком производства работ. Участник размещения заказа в случае победы в закупке должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных в документации  по закупке и технической части.

8. Требования к применяемым строительным материалам:

Применяемые строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

9. Подрядчик предоставляет свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03,  свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки  в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

10. Требования к технике безопасности и охране труда:

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды.

11. Требования к качеству выполнения работ:

Работы необходимо выполнить качественно в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

12. Контроль качества работ и прием работ:

Объект после окончания работ предъявляется к приемке заказчиком. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.

Приемка выполненных работ по объекту проводится в присутствии представителя Подрядчика и оформляется актом или записью в журнале технической эксплуатации.

13. Срок предоставления гарантии на результат работ (качество работ):

Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

В период эксплуатации объекта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий на результат работ (качества) выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр объекта.

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

Минимальный срок предоставления гарантии  на результат работ (качество работ) с момента приемки объекта Заказчиком составляет 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

Составил техническое задание: Инженер ОЭНС                                                                                    Молчанова Л.А.

Проверил техническое задание:

Заместитель генерального директора                                                                                                 Хлебников Ю.В.

по капитальному строительству и ЭНС

Приложение № 3 к техническому заданию

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Количество дней, (месяцев, лет) для выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Руководитель:

_______________

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса цен

Письмо-Заявка

на участие в запросе цен

Изучив извещение о проведении запроса цен №______ от _________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласно выполнить работы  по текущему ремонту помещений  в нежилом здании ЦАМ  ФКП «Аэропорты Красноярья на условиях документации о запросе цен по цене договора (указывается в рублях) _________________________________________________________________.

В случае признания нашей заявки победившей в  запросе цен обязуемся подписать договор  на  условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в  извещении о запросе цен:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом запроса цен, что подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в запросе предложений;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год  нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год) (выбрать нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказании услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если  нашей заявке на участие в запросе цен  будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ  или в случае, если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 1

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в  запросе цен

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| - Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке

на участие в запросе цен

наименование участника закупки

Сведения об участнике закупки

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).

Руководитель организации _____________________   ___________________

(подпись)                                                  (Фамилия И. О.)

МП

Приложение № 3

к извещению о запросе цен №_____ от____

Проект Договора №____

Выполнение работ  по текущему ремонту помещений в нежилом здании ЦАМ

ФКП «Аэропорты Красноярья»

г. Красноярск                                                                                                       ___  __________2013 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  исполняющего обязанности генерального директора Железникова Олега Николаевича, действующего на основании Приказа № 45/т от 19.08.2013, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, на основании _____________ от « ____» ________ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту помещений в нежилом здании ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее  –  Объект) в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. 	В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работы по заявке Заказчика на условиях, объемах и в соответствии с техническим заданием, согласно  Приложению № 1 к настоящему договору.

1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, локально-сметным расчетом, Техническим заданием (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, без нанесения ущерба нежилому зданию ЦАМ ФКП «Аэропорты Красноярья».

1.5. «Заказчик» принимает и оплачивает фактически выполненные работы по условиям настоящего договора.

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик;

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1.7. Этапы работ по настоящему договору не выделяются. Приемка в полном объеме выполненных работ по предмету настоящего договора проводится в присутствии представителя Подрядчика Заказчиком и оформляется актом приемки.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локально-сметным расчетом, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком, который является неотъемлемой частью  Договора.

Стоимость работ  составляет: ____________ (______________________________________) руб. ______ копеек,  в  том   числе  НДС 18%, или  (без НДС).

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	Оплата производится по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счет-фактуры  на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 100 календарных дней после предоставления заказчику вышеуказанных документов или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.4. 	Подрядчик выставляет счет-фактуру не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика на выполнение работ, в том числе уплату налогов и сборов, командировочных расходов, транспортных и других обязательных платежей.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.   Работы должны быть выполнены   в течение 7 дней со дня получения Подрядчиком заявки на выполнение работ от Заказчика.

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИИ  НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)

4.1. Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору

4.2. Срок предоставления гарантии качества работ составляет 2 года со дня подписания сторонами акта о приемке законченного объектом объекта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

4.3. В период эксплуатации объекта и действия срока, предоставленных Подрядчиком гарантий качества выполненных работ, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

4.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.5. Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг выражается в:

- безвозмездном устранении недостатков и дефектов в выполненных работах в срок, установленный Заказчиком с момента уведомления заказчиком подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующем уменьшении установленной цены;

- возмещении понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производит предварительный осмотр объекта.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием.

5.1.2. Осуществляет контроль за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ.

5.1.3. В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

5.1.4. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Подрядчик:

5.2.1. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику, а также обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований законодательства РФ, норм и правил в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего договора;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ в установленный  срок;

- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг) по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику.

5.2.2. Производит работы в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, локально-сметным расчетом, техническим заданием.

5.2.3. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.2.4. При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте.

5.2.6. Представляет Заказчику стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, в следующие сроки:

- акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее срока окончания работ;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3, согласно условиям, указанным в п. 2.4 настоящего договора.

При предъявлении фактически выполненных работ, Подрядчик представляет формы КС-2, КС-3, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

5.2.7. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, строительными нормами и правилам, государственными стандартами.

5.2.8. Представляет Заказчику в процессе выполнения работ документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5.2.9. Подрядчик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе выполнения работ.

5.2.10. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

5.2.11. Передает Заказчику всю документацию (паспорта и сертификаты на применяемые материалы и т.д.).

5.2.12. Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ. Акт сдачи-приемки подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

5.2.13. Работы должны быть выполнены Подрядчиком. Привлечение Подрядчиком субподрядчиков возможно только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им третьими лицами. Подрядчик гарантирует, что привлекаемые Субподрядчики соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим работы (оказывающим услуги) в соответствии с предметом настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  Подрядчик несет ответственность за:

6.1.1.Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

6.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего объекта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (но не более основной суммы договора).

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором  срока исполнения обязательства (но не более основной суммы задолженности).

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.8. Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Подрядчиком  срока выполнения работ по настоящему договору более чем на 5 дней;

- при систематическом не менее двух раз снижении качества работ Подрядчиком, предусмотренных условий договора;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

8.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком, с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Подрядчика по договору.

9.3. Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.  Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

10.2.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

10.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоры Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» | Подрядчик: |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: Исполняющий обязанности генерального директора ФКП «Аэропорты Красноярья» | Подрядчик: |
| --- | --- |

_______________О.Н. Железников                                   __________________

Приложение № 1

- к договору № _________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в документации по запросу предложений)

Приложение № 2 к договору от _____№____

ГРАФИК

производства работ на объекте ______________________________________

| № п/п | Конструктив, вид работ | Количество дней, (месяцев, лет) для выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Генеральный директор:				Руководитель:

_______________                                  		_______________