По запросу от 04.04.2014 по условиям документации на проведение работ по разработке расчетного проекта организации санитарно-защитной зоны филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» сообщаем следующее:

1. Вопрос: какую заявку должен направить заказчик и когда он ее планирует направить?

Ответ: согласно документации-извещению по запросу цен на проведение работ по разработке расчетного проекта организации санитарно-защитной зоны филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – документация-извещение) и проекта договора, технического задания срок выполнения работ: 40 календарных дней с момента получения заявки от заказчика (работы должны быть выполнены не позднее 27.06.2014).

Каждая заявка, поданная Заказчиком должна отрабатываться Исполнителем в течение 40 календарных дней, но работы должны быть выполнены не позднее 27.06.2014.

Заказчиком направляются заявки на выполнение работ Исполнителю с учетом изложенных сроков (работы должны быть выполнены не позднее 27.06.2014), заявка содержит перечень работ.

2. Вопрос: каким образом выполнить разработку проекта и провести его согласование в течение 40 дней, если согласно внутренних регламентов согласующих организаций срок согласования в одной инстанции 60 календарных дней, а в другой 30 календарных дней?

Ответ: Каждая заявка, поданная Заказчиком должна отрабатываться Исполнителем в течение 40 календарных дней, но работы должны быть выполнены не позднее 27.06.2014.

3. Вопрос: необходимо ли в составе работ по разработке проекта СЗО выполнять расчет рисков?

Ответ: Работы по выполнению расчетов риска здоровью населения документацией-извещением по запросу цен на проведение работ по разработке расчетного проекта организации санитарно-защитной зоны филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья» не предусмотрены.

Настоящий ответ на запрос размещен 04.04.2014 года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.